# Паспорт подпрограммы N 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | иные участники - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели - производители товаров, работ, услуг, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации, обеспечение хозяйственно-бытовой водой сельских населенных пунктов, повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Задачи подпрограммы на период 2012 - 2016 годов:  увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий;  обеспечение безаварийности пропуска паводковых вод на мелиоративных системах, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения, в том числе защита земель от подтопления и затопления;  повышение безопасности гидротехнических сооружений на объектах сельскохозяйственного водоснабжения, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия);  обеспечение хозяйственно-бытовой водой сельские населенные пункты и обводнение сельскохозяйственных угодий;  восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы) | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы на 2017 год:  увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий, обеспечение хозяйственно-бытовой водой сельских населенных пунктов и обводнение сельскохозяйственных угодий;  восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы);  обеспечение безопасности эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы на период 2018 - 2020 годов:  увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий, обеспечение хозяйственно-бытовой водой сельских населенных пунктов и обводнение сельскохозяйственных угодий;  обеспечение безопасности и эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы) | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |  | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Целевые индикаторы подпрограммы на период 2012 - 2016 годов: | | | | | | | | | | |
| Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Программы | % |  |  | 12 | 23 | 39 |  |  |  |  |
| Обслуживание, содержание в исправном работоспособном состоянии мелиоративных систем | тыс. га | 24,8 | 22,3 | 21,3 | 20,8 | 19,8 |  |  |  |  |
| Подготовка мелиоративных систем к вегетационному периоду (культуртехнические работы) | тыс. га | 3,3 | 5 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |
| Сохранение существующих и создание 250 рабочих мест за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | тыс. рабочих мест | 0,222 | 0,222 | 0,225 | 0,22 | 0,23 |  |  |  |  |
| Обслуживание, содержание в исправном состоянии мелиоративных систем и гидротехнических сооружений | ед. | 191 | 191 | 191 | 190 | 175 |  |  |  |  |
| Определение потребности и участие в распределении водных ресурсов (эксплуатация государственных мелиоративных систем, обеспечивающих межрегиональное и межхозяйственное водораспределение) | млн куб. м | 7,6 | 8,8 | 3,2 | 5,8 | 4,2 |  |  |  |  |
| Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий | тыс. га | 0 | 0 | 1,3 | 1,4 | 2,1 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. га | 0 | 0 | 0,11 | 0,21 | 0,16 |  |  |  |  |
| шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности (аренды) | тыс. га | 0 | 0 | 0,2 | 0,28 | 0,1 |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы на период 2017 - 2020 годов: | | | | | | | | | | |
| Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Программы | % |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |
| Эксплуатация государственных мелиоративных систем, обеспечивающих межрегиональное и межхозяйственное водораспределение | млн куб. м |  |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Вовлечение в оборот выбывших мелиоративных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | тыс. га |  |  |  |  |  | 1,45 | 2 | 2 | 2 |
| Строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | тыс. мест |  |  |  |  |  | 0,238 |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. га |  |  |  |  |  | 0,1 | 1,38 | 0,44 | 0,44 |
| Капитальный ремонт мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | ед. |  |  |  |  |  | 2 | 10 | 10 | 10 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2012 - 2020 годы | | | | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию подпрограммы - | | | | | | | | | 3 642 774,5 | тыс. руб. |
| в том числе: | | | | | | | | |  |  |
| 2012 год - | | | | | | | | | 335 787,8 | тыс. руб. |
| 2013 год - | | | | | | | | | 431 030,9 | тыс. руб. |
| 2014 год - | | | | | | | | | 395 438,0 | тыс. руб. |
| 2015 год - | | | | | | | | | 388 737,9 | тыс. руб. |
| 2016 год - | | | | | | | | | 407 076,3 | тыс. руб. |
| 2017 год - | | | | | | | | | 361 635,2 | тыс. руб. |
| 2018 год - | | | | | | | | | 455 256,9 | тыс. руб. |
| 2019 год - | | | | | | | | | 424 905,0 | тыс. руб. |
| 2020 год - | | | | | | | | | 442 906,4 | тыс. руб. |
| а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - | | | | | | | | | 3 091 420,0 | тыс. руб. |
| в том числе по годам: | | | | | | | | |  |  |
| 2012 год - | | | | | | | | | 332 787,8 | тыс. руб. |
| 2013 год - | | | | | | | | | 428 030,9 | тыс. руб. |
| 2014 год - | | | | | | | | | 376 762,0 | тыс. руб. |
| 2015 год - | | | | | | | | | 333 450,9 | тыс. руб. |
| 2016 год - | | | | | | | | | 367 055,3 | тыс. руб. |
| 2017 год - | | | | | | | | | 317 178,7 | тыс. руб. |
| 2018 год - | | | | | | | | | 312 051,4 | тыс. руб. |
| 2019 год - | | | | | | | | | 312 051,4 | тыс. руб. |
| 2020 год - | | | | | | | | | 312 051,4 | тыс. руб. |
| б) за счет средств федерального бюджета - | | | | | | | | | 247 231,8 | тыс. руб. |
| в том числе по годам: | | | | | | | | |  |  |
| 2012 год - | | | | | | | | | 0,0 | тыс. руб. |
| 2013 год - | | | | | | | | | 0,0 | тыс. руб. |
| 2014 год - | | | | | | | | | 0,0 | тыс. руб. |
| 2015 год - | | | | | | | | | 8 343,0 | тыс. руб. |
| 2016 год - | | | | | | | | | 0,0 | тыс. руб. |
| 2017 год - | | | | | | | | | 23 177,8 | тыс. руб. |
| 2018 год - | | | | | | | | | 83 635,0 | тыс. руб. |
| 2019 год - | | | | | | | | | 68 834,0 | тыс. руб. |
| 2020 год - | | | | | | | | | 63 242,0 | тыс. руб. |
| в) за счет средств местных бюджетов - | | | | | | | | | 24 000,0 | тыс. руб. |
| в том числе по годам: | | | | | | | | |  |  |
| 2012 год - | | | | | | | | | 3 000,0 | тыс. руб. |
| 2013 год - | | | | | | | | | 3 000,0 | тыс. руб. |
| 2014 год - | | | | | | | | | 6 000,0 | тыс. руб. |
| 2015 год - | | | | | | | | | 6 000,0 | тыс. руб. |
| 2016 год - | | | | | | | | | 6 000,0 | тыс. руб. |
| 2017 год - | | | | | | | | | 0,0 | тыс. руб. |
| 2018 год - | | | | | | | | | 0,0 | тыс. руб. |
| 2019 год - | | | | | | | | | 0,0 | тыс. руб. |
| 2020 год - | | | | | | | | | 0,0 | тыс. руб. |
| г) за счет внебюджетных средств - | | | | | | | | | 280 122,8 | тыс. руб. |
| в том числе по годам: | | | | | | | | |  |  |
| 2012 год - | | | | | | | | | 0,0 | тыс. руб. |
| 2013 год - | | | | | | | | | 0,0 | тыс. руб. |
| 2014 год - | | | | | | | | | 12 676,0 | тыс. руб. |
| 2015 год - | | | | | | | | | 40 944,0 | тыс. руб. |
| 2016 год - | | | | | | | | | 34 021,0 | тыс. руб. |
| 2017 год - | | | | | | | | | 21 278,7 | тыс. руб. |
| 2018 год - | | | | | | | | | 59 570,5 | тыс. руб. |
| 2019 год - | | | | | | | | | 44 019,6 | тыс. руб. |
| 2020 год - | | | | | | | | | 67 613,0 | тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение достижения следующих показателей к 2020 году: | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация государственных мелиоративных систем, обеспечивающих межрегиональное и межхозяйственное водораспределение | | | | | | | | | 2 | млн куб. м |
| Вовлечение в оборот выбывших мелиоративных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | | | | | | | | | 2 | тыс. га |
| Строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | | | | | | | | | 6 | ед. |
| Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | | | | | | | | | 0,44 | тыс. га |
| Капитальный ремонт мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | | | | | | | | | 10 | ед. |