Паспорт подпрограммы N 9

"Содействие созданию новых мест в общеобразовательных

организациях Республики Саха (Якутия)"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| Соисполнители подпрограммы | Министерство строительства Республики Саха (Якутия);  Министерство экономики Республики Саха (Якутия) |
| Участники подпрограммы | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) |
| Цель подпрограммы | Обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| Задачи подпрограммы | 1. Строительство объектов сферы образования, соответствующих современным мировым стандартам, предусматривающих комфортную образовательную среду с помощью архитектурных, дизайнерских решений, технологий и виртуального сетевого пространства.  2. Реализация регионального проекта "Современная школа" (в части мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях) |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Число новых мест в общеобразовательных организациях: в 2020 году - 1770, в 2021 году - 2150, в 2022 году - 0, в 2023 году - 3901, в 2024 году - 1265, в 2025 году - 13438, в 2026 году - 18793.  2. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях: в 2020 году - 82%, в 2021 году - 85%, в 2022 году - 86%, в 2023 году - 90%, в 2024 году - 92%, в 2025 году - 95%, в 2026 году - 100% |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2026 годы |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы - 109 157 388 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год - 3 863 884 тыс. руб.;  2021 год - 2 978 408 тыс. руб.;  2022 год - 1 046 405 тыс. руб.;  2023 год - 4 452 960 тыс. руб.;  2024 год - 2 894 410 тыс. руб.;  2025 год - 43 795 282 тыс. руб.;  2026 год - 50 126 039 тыс. руб.;  а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 7 831 505 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год - 2 775 288 тыс. руб.;  2021 год - 1 734 085 тыс. руб.;  2022 год - 891 412 тыс. руб.;  2023 год - 280 205 тыс. руб.;  2024 год - 303 593 тыс. руб.;  2025 год - 956 515 тыс. руб.;  2026 год - 890 407 тыс. руб.;  б) за счет средств федерального бюджета - 99 169 816 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год - 493 465 тыс. руб.;  2021 год - 678 827 тыс. руб.;  2022 год - 0 тыс. руб.;  2023 год - 3 971 021 тыс. руб.;  2024 год - 2 409 272 тыс. руб.;  2025 год - 42 632 643 тыс. руб.;  2026 год - 48 984 588 тыс. руб.;  в) за счет средств местных бюджетов - 2 156 067 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год - 595 131 тыс. руб.;  2021 год - 565 496 тыс. руб.;  2022 год - 154 993 тыс. руб.;  2023 год - 201 734 тыс. руб.;  2024 год - 181 545 тыс. руб.;  2025 год - 206 124 тыс. руб.;  2026 год - 251 044 тыс. руб.;  г) за счет внебюджетных средств - 0 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год - 0 тыс. руб.;  2021 год - 0 тыс. руб.;  2022 год - 0 тыс. руб.;  2023 год - 0 тыс. руб.;  2024 год - 0 тыс. руб.;  2025 год - 0 тыс. руб.;  2026 год - 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Создание 41677 новых мест в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия).  2. Увеличение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, до 100% |